ESCOLA SENAI DE ITU

CENTRO EDUCACIONAL 401

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES

ENZO ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO

HELOÍSA GABRIELLY PAIXÃO

PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

ANÁLISE DE RISCOS: DOCISIS

SALTO

2026

PASSO 1 → IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS:

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Conflito de inserção de novos lotes de produto. | Média | Alto | Alta |
| R02 | Falha de conexão entre servidor e funcionário. | Média | Alto | Média/Alta |
| R03 | Avisos e notificações desnecessários a certos cargos. | Baixa | Médio | Baixo/Médio |
| R04 | Atraso na entrega do projeto. | Alta | Médio | Médio |
| R05 | Falta de Acessibilidade. | Baixa | Alto | Alta |

PASSO 2 → PLANO DE CONTINGÊNCIA:

RO1 — Conflito de inserção de novos lotes de produto

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

R: Dois funcionários diferentes (ou o mesmo funcionário) atualizaram dois lotes de um mesmo produto, aumentando sua quantidade em estoque, gerando confusão no sistema do número de lotes e quantidade de produto disponível.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

R: Contatar a empresa e informar sobre o ocorrido, fazendo a alteração manualmente por meio do banco de dados para evitar maiores confusões ou compras desnecessárias dos contratantes.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

R: Implementar validação no backend que atualize o número de novos produtos em estoque, sem que “zere” ou entre em conflito por haver duas quantidades diferentes de dois lotes diferentes de um mesmo produto.

RO2 — Falha de conexão entre servidor e funcionário

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

R: A comunicação entre servidor e funcionário é essencial para o funcionamento do site, sem ele seria inviável e sem sentido manter o site no ar. A maior preocupação seria o funcionário querer subir algo e nem conseguir.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

R: Caso a conexão tenha falhado, tentar redirecionar o usuário para outra hospedagem disponível.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

R: Utilizar uma rota estável entre usuário e servidor, hospedagem ou servidor, evitando tal acontecimento.

RO3 — Avisos e notificações desnecessários a certos cargos
Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

R: Pode haver conflito e confusão no próprio código do projeto, tendo a possibilidade de notificações serem duplicadas ou entrarem em conflito para funcionários com vários cargos ou funções designadas, além do problema na comunicação problematizando os convívio e entendimento da equipe como um todo.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

R: Criar uma auto exclusão imediata caso a notificação já esteja na caixa de entrada do funcionário, para que assim não haja conflito ou repetição de avisos, prevenindo também possíveis confusões no ambiente de trabalho.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

R: Criar identificações e blocos condicionais para verificar se o trabalhador cadastrado com mais de um cargo receba somente uma vez sua notificação necessária, caso ele já tenha recebido, nenhuma notificação seria repetida.

RO4 — Atraso na entrega do projeto

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

R: Entrega incompleta de funcionalidades e design da aplicação e uma possível redução de nota na avaliação final dos desenvolvedores.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

R: Entregar uma versão mínima funcional (MVP) com as funcionalidades principais, deixando a aplicação navegável e que possa ser utilizado pelos contratantes para um gerenciamento mínimo da empresa.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

R: Criar cronograma com marcos e objetivos para serem realizados durante um dia ou um mês e realizar reuniões semanais de acompanhamento e alinhamento dos ideais dos contratantes e da equipe, impulsionando a produtividade com eficiência e gestão de tempo.

RO5 — Falta de Acessibilidade

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

R: Falta de adaptação para o usuário enquanto estiver no site.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

R: Deixar o site visualmente com ações auto indicativas, ex: Um botão estar escrito com sua própria ação.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

R: Criar uma interface de fácil manuseio para que mesmo sem a acessibilidade, seja intuitivo o uso.