ESCOLA SENAI DE ITU

CENTRO EDUCACIONAL 401

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES

ENZO ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO

HELOÍSA GABRIELLY PAIXÃO

PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

ESTIMATIVA DE CUSTOS: DOCISIS

SALTO

2026

→ Estimativa Bottom-Up - Funcionalidades:

| Sistema de Cadastro de Produtos | Horas |
| --- | --- |
| Tela de cadastro - Produtos | 2h |
| Adicionar novo produto | 3h |
| Excluir produto | 2h |
| Atualizar produto | 2h |
| Testes da funcionalidade | 4h |
| Total da funcionalidade | 13h |

Custo da funcionalidade: 13h x R$55 = R$715

| Sistema de Cadastro de Funcionário | Horas |
| --- | --- |
| Tela de cadastro - Funcionário | 3h |
| Adicionar novo cargo | 2h |
| Excluir cargo | 2h |
| Atualizar cargo | 2h |
| Testes da funcionalidade | 3h |
| Total da funcionalidade | 12h |

Custo da funcionalidade: 12h x R$55 = R$660

| Histórico de Entrada e Saída de Produtos | Horas |
| --- | --- |
| Tela Inicial de Histórico | 3h |
| Registro de Entrada | 2h |
| Registro de Saída | 1h |
| Testes da funcionalidade | 4h |
| Total da funcionalidade | 10h |

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

| Sistema de notificações | Horas |
| --- | --- |
| Layout do adereço de notificações | 4h |
| Enviar notificação | 4h |
| Atualizar notificações | 3h |
| Deletar notificação | 4h |
| Testes da funcionalidade | 4h |
| Total da funcionalidade | 19h |

Custo da funcionalidade: 19h x R$55 = R$1.045

| Sistema de Filtragem | Horas |
| --- | --- |
| Layout da Busca por Filtragem | 2h |
| Implementação dos Filtros | 2h |
| Exclusão dos Filtros | 1h |
| Alteração dos Filtros | 4h |
| Testes da funcionalidade | 1h |
| Total da funcionalidade | 10h |

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

| Sistema de Devolução | Horas |
| --- | --- |
| Layout da Página de Devolução | 2h |
| Realizar Devolução | 3h |
| Cancelar Devolução | 2h |
| Alterar Propriedades da Devolução | 2h |
| Testes da funcionalidade | 1h |
| Total da funcionalidade | 10h |

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

Total do Projeto: 715 + 660 + 550 + 1.045 + 550 + 550 = 4.070 + 15%  = R$4680,50